UBND TỈNH BẮC KẠN            CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

SỞ XÂY DỰNG                                     Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số        /TB-SXD	                         Bắc Kạn, ngày       tháng 12 năm 2013

THÔNG BÁO

Kết quả kiểm tra công tác nghiệm thu (lần 1) các công trình

do Sở Giáo dục và Đào tạo làm chủ đầu tư.

Thực hiện Nghị định số 15/2013/NĐ-CP ngày 06/02/2013 của Chính phủ Về quản lý chất lượng công trình xây dựng. Từ ngày 02/12/2013 đến ngày 10/12/2013 Sở Xây dựng đã cử cán bộ tiến hành kiểm tra công tác nghiệm thu (lần 1) các công trình do Sở Giáo dục và Đào tạo làm chủ đầu tư gồm các công trình sau:

1. Công trình: Bổ sung, nâng cấp cơ sở vật chất Trường PTDT nội trú huyện Ngân Sơn - Hạng mục: Nhà ký túc xá, nhà công vụ giáo viên.

2. Công trình: Trường THPT Nà Phặc, huyện Ngân Sơn - Hạng mục: Nhà lớp học 03 tầng, hệ thống tường rào.

3. Công trình: Trường THPT Bình Trung, huyện Chợ Đồn.

4. Công trình: Trường PTDT nội trú huyện Chợ Đồn.

5. Công trình: Trung tâm giáo dục thường xuyên tỉnh Bắc Kạn - Hạng mục: Nhà hiệu bộ.

Nội dung kiểm tra gồm:

- Kiểm tra công tác nghiệm thu giai đoạn thi công phần móng;

- Kiểm tra công tác an toàn lao động trong thi công xây dựng công trình.

I. Kết quả kiểm tra:

1. Sự tuân thủ các quy định của pháp luật về quản lý chất lượng công trình xây dựng:

- Về hồ sơ hệ thống quản lý chất lượng:

+ Hầu hết các công trình kiểm tra đã có các biên bản nghiệm thu, nhật ký thi công, các phiếu kết quả thí nghiệm vật liệu đầu vào. Tuy nhiên còn có công trình tại thời điểm kiểm tra không có các biên bản nghiệm thu giữa các bên liên quan (công trình: Bổ sung, nâng cấp cơ sở vật chất Trường PTDT nội trú huyện Ngân Sơn - Hạng mục: Nhà ký túc xá, nhà công vụ giáo viên).

+ Một số công trình sử dụng các phiếu kết quả thí nghiệm vật liệu xây dựng, cấu kiện xây dựng không thực hiện theo Văn bản số 190/UBND-XDCB ngày 23/01/2013 của UBND tỉnh Bắc Kạn (công trình: Bổ sung, nâng cấp cơ sở vật chất Trường PTDT nội trú huyện Ngân Sơn - Hạng mục: Nhà ký túc xá, nhà công vụ giáo viên; công trình Trường THPT Nà Phặc, huyện Ngân Sơn - Hạng mục: Nhà lớp học 03 tầng, hệ thống tường rào).

- Kiểm tra thực tế tại hiện trường còn một số nội dung sau:

+ Công trình: Trường THPT Bình Trung, huyện Chợ Đồn còn có một số gạch xây không đảm bảo tiêu chuẩn.

+ Các công trình không treo các biện pháp thi công được duyệt và bảng tiến độ thi công trên công trường.

+ Tại một số công trình còn tồn tại khác như mạch vữa xây móng đá không no mạch, mái vát móng bê tông không phẳng. Chất lượng đá 4x6 để đổ bê tông lót móng không đạt tiêu chuẩn (đường kính đá quá lớn).

2. Công tác an toàn lao động trong thi công xây dựng: Chủ đầu tư và các nhà thầu chưa tuân thủ đúng các quy định về an toàn lao động, cụ thể:

- Không có các trang thiết bị bảo hộ lao động cho công nhân.

- Không có các biện pháp an toàn lao động cho người và máy móc thiết bị.

- Không có các biển cảnh báo an toàn tại công trường.

II. Kết luận, kiến nghị:

1. Đề nghị Chủ đầu tư chỉ chấp nhận kết quả thí nghiệm vật liệu và cấu kiện xây dựng của hồ sơ công trình tại các phòng thí nghiệm chuyên ngành xây dựng có trụ sở đóng trên địa bàn tỉnh mà có thông báo hợp chuẩn của cơ quan quản lý nhà nước. Các phiếu kết quả của phòng thí nghiệm khác chỉ mang tính chất tham khảo (theo đúng Văn bản số 190/UBND-XDCB ngày 23/01/2013 của UBND tỉnh Bắc Kạn).

2. Đề nghị Chủ đầu tư yêu cầu đơn vị thi công loại bỏ một số vật liệu như gạch, đá dăm không đạt tiêu chuẩn ra khỏi công trình.

3. Yêu cầu chủ đầu tư và đơn vị thi công tuân thủ theo đúng các quy định về an toàn lao động trong thi công xây dựng.

Trên đây là nội dung Thông báo của Sở Xây dựng về kết quả kiểm tra công tác nghiệm thu (lần 1) các công trình do Sở Giáo dục và Đào tạo làm chủ đầu tư. Đề nghị chủ đầu tư và các nhà thầu nghiêm túc thực hiện./.

| Nơi nhận: - Sở Giáo dục và Đào tạo; - Ban QLDA/XDCB-Sở Giáo dục và Đào tạo; - Ban Giám đốc Sở; - Trang thông tin điện tử Sở; - Lưu VT, QLXD. |  | GIÁM ĐỐC Phạm Văn Tiến |
| --- | --- | --- |