| UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC KẠN | CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
| --- | --- |
| Số: /2019/QĐ-UBND | Bắc Kạn, ngày tháng năm 2019 |

QUYẾT ĐỊNH

Ban hành Quy chế phối hợp thực hiện các thủ tục hành chính trong công tác thẩm định, kiểm tra nghiệm thu khi hoàn thành công trình xây dựng và cấp giấy phép xây dựng với phòng cháy, chữa cháy và đánh giá tác động môi trường đối với các công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC KẠN

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Luật Phòng cháy và chữa cháy ngày 29 tháng 6 năm 2001; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy ngày 22 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Luật Bảo vệ môi trường ngày 23 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18 tháng 6 năm 2015 của Chính phủ về việc quản lý dự án đầu tư xây dựng; Nghị định số 42/2017/NĐ-CP ngày 05 tháng 4 năm 2017 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 79/2014/NĐ-CP ngày 31 tháng 7 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy;

Căn cứ Nghị định số 18/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 02 năm 2015 của Chính phủ quy định về quy hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường;

Căn cứ Chỉ thị số 08/CT-TTg ngày 13/3/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường thực hiện các biện pháp nhằm rút ngắn thời gian cấp phép xây dựng và các thủ tục liên quan;

Theo đề nghị của Sở Xây dựng tại Tờ trình số      /TTr-SXD ngày     tháng       năm 2019; Báo cáo thẩm định số      /BCTĐ-STP ngày     tháng   năm 2019 của Sở Tư pháp.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế phối hợp thực hiện các thủ tục hành chính trong công tác thẩm định, kiểm tra nghiệm thu khi hoàn thành công trình xây dựng và cấp giấy phép xây dựng với phòng cháy, chữa cháy và đánh giá tác động môi trường đối với các công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn.

Điều 2. Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2019.

Điều 3. Chánh Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các Sở: Xây dựng, Giao thông vận tải, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công Thương, Tài nguyên và Môi trường; Công an tỉnh; Thủ trưởng các sở, ban, ngành liên quan; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

| Nơi nhận: - Như điều 3 (thực hiện); - TT Tỉnh uỷ, TT HĐND tỉnh (b/c); - CT, các PCT UBND tỉnh; - Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; - TT tin học và Công báo; - Lưu VT, CN-XDCB. | TM. UỶ BAN NHÂN DÂN CHỦ TỊCH Lý Thái Hải |
| --- | --- |

| UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC KẠN | CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc |
| --- | --- |

QUY CHẾ PHỐI HỢP

Thực hiện các thủ tục hành chính trong công tác thẩm định, kiểm tra nghiệm thu khi hoàn thành công trình xây dựng và cấp giấy phép xây dựng với phòng cháy, chữa cháy và đánh giá tác động môi trường đối với các công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn

(Ban hành theo Quyết định số      /2019/QĐ-UBND ngày      /     /2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn)

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

1. Phạm vi điều chỉnh:

Quy chế này quy định nguyên tắc, nội dung và trách nhiệm phối hợp giữa các Sở quản lý công trình xây dựng chuyên ngành (bao gồm các Sở: Xây dựng, Giao thông Vận tải, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công Thương), Phòng chức năng quản lý thuộc Ủy ban nhân dân huyện, thành phố (sau đây gọi chung là Phòng chức năng quản lý cấp huyện) với Phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ - Công an tỉnh (PCCC&CNCH), Sở Tài nguyên và Môi trường và các cơ quan có liên quan (sau đây gọi chung là các cơ quan phối hợp) trong công tác thẩm định, kiểm tra nghiệm thu khi hoàn thành công trình xây dựng và cấp giấy phép xây dựng với phòng cháy, chữa cháy và đánh giá tác động môi trường đối với các công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn đối với dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước, vốn nhà nước ngoài ngân sách.

2. Đối tượng áp dụng:

a) Các Sở quản lý công trình xây dựng chuyên ngành, Phòng chức năng quản lý cấp huyện, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH - Công an tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường và các cơ quan có liên quan.

b) Chủ đầu tư các dự án đầu tư xây dựng và thiết kế xây dựng công trình có yêu cầu thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy và chữa cháy quy định tại Phụ lục IV ban hành kèm theo Nghị định số 79/2014/NĐ-CP ngày 31/7/2014 của Chính phủ; thực hiện đánh giá tác động môi trường quy định tại Phụ lục II và đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường theo quy định Điều 18 ban hành kèm theo Nghị định số 18/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ.

Điều 2. Mục tiêu phối hợp

Tăng cường cải cách thủ tục hành chính, rút ngắn thời gian thực hiện các thủ tục trong giai đoạn chuẩn bị đầu tư xây dựng, tạo thuận lợi cho các nhà đầu tư, chủ đầu tư triển khai nhanh các dự án, công trình trên địa bàn tỉnh. Qua đó, góp phần cải thiện môi trường đầu tư, nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh.

Điều 3. Nguyên tắc phối hợp

1. Thực hiện song song các công tác: Thẩm định dự án đầu tư xây dựng, thẩm định thiết kế xây dựng công trình; thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy và chữa cháy; thẩm định, phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường và kiểm tra nghiệm thu khi hoàn thành công trình xây dựng.

2. Rút ngắn thời gian thực hiện cấp phép xây dựng đảm bảo hiệu quả, giảm thời gian thực hiện các thủ tục hành chính có liên quan.

3. Đảm bảo tính thống nhất, khách quan, đúng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mỗi cơ quan, tuân thủ theo quy định của pháp luật chuyên ngành và Quy chế này.

Chương II

NỘI DUNG VÀ TRÁCH NHIỆM PHỐI HỢP

Mục 1

NỘI DUNG PHỐI HỢP TRONG CÔNG TÁC THẨM ĐỊNH

Điều 4. Nội dung phối hợp

1. Các Sở quản lý công trình xây dựng chuyên ngành, Phòng chức năng quản lý cấp huyện, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH - Công an tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường cùng phối hợp thực hiện đồng thời việc thẩm định dự án đầu tư xây dựng, thẩm định thiết kế xây dựng công trình với thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy, chữa cháy và thẩm định, phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường.

2. Tiếp nhận hồ sơ trình thẩm định:

- Cơ quan chủ trì thẩm định có trách nhiệm tiếp nhận hồ sơ trình thẩm định tại bộ phận một cửa liên thông hoặc một cửa của Sở quản lý công trình xây dựng chuyên ngành, Phòng chức năng quản lý cấp huyện, hồ sơ gồm: Hồ sơ dự án hoặc hồ sơ thiết kế xây dựng công trình; đồng thời hướng dẫn chủ đầu tư gửi các cơ quan chức năng hồ sơ thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy, chữa cháy và báo cáo đánh giá tác động môi trường (danh mục hồ sơ trình thẩm định theo phụ lục đính kèm).

- Trong thời gian 02 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan chủ trì thẩm định có văn bản đề nghị phối hợp thẩm định kèm theo hồ sơ đến các cơ quan phối hợp thẩm định. Trong thời gian 02 ngày làm việc các cơ quan phối hợp thẩm định có trách nhiệm kiểm tra nội dung và thành phần hồ sơ, trường hợp cần bổ sung, chỉnh sửa hồ sơ các cơ quan phối hợp thẩm định có văn bản gửi cơ quan chủ trì thẩm định tổng hợp thông báo đến chủ đầu tư.

Trong thời gian 05 (năm) ngày làm việc, trường hợp hồ sơ đề nghị thẩm định có nội dung chưa phù hợp và đầy đủ, cơ quan chủ trì thẩm định có trách nhiệm tổng hợp và gửi văn bản thông báo kịp thời đến chủ đầu tư để bổ sung hoặc chỉnh sửa, đồng thời thông báo đến các cơ quan phối hợp thẩm định có liên quan để xem xét, tạm dừng việc thẩm định (nếu thấy cần thiết).

Chủ đầu tư có trách nhiệm khắc phục các sai sót và bổ sung hồ sơ cho các cơ quan thẩm định trong thời hạn 20 (hai mươi) ngày kể từ ngày nhận được yêu cầu của cơ quan chủ trì thẩm định. Nếu quá thời hạn, cơ quan thẩm định dừng việc thẩm định, chủ đầu tư trình thẩm định lại khi có yêu cầu.

3. Quy trình phối hợp và thời gian thẩm định theo từng nội dung cụ thể như sau:

a) Trường hợp thẩm định dự án, báo cáo kinh tế - kỹ thuật, thiết kế cơ sở, thiết kế kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công có yêu cầu về phòng cháy và chữa cháy:

- Các Sở quản lý công trình xây dựng chuyên ngành, Phòng chức năng quản lý cấp huyện theo phân cấp thẩm quyền thẩm định tại Quyết định số 33/2016/QĐ-UBND ngày 13/12/2016 và Quyết định số 39/2017/QĐ-UBND ngày 22/12/2017 của UBND tỉnh Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 33/2016/QĐ-UBND ngày 13/12/2016 của UBND tỉnh Quy định phân cấp về quản lý, tổ chức thực hiện đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn thực hiện theo thời gian quy định.

- Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH thực hiện: Tổ chức thẩm duyệt về phòng cháy chữa cháy theo Điều 15 Luật Phòng cháy, chữa cháy; Điều 15 Nghị định 79/2014/NĐ-CP. Thời hạn thẩm duyệt về PCCC được tính từ khi tiếp nhận tiếp nhận đủ hồ sơ hợp lệ cụ thể như sau:

+ Thẩm duyệt thiết kế cơ sở: không quá 05 ngày làm việc đối với dự án nhóm A, nhóm B và C.

+ Thẩm duyệt thiết kế kỹ thuật hoặc thiết kế bản vẽ thi công: không quá 15 ngày làm việc đối với dự án, công trình nhóm A; không quá 10 ngày làm việc đối với dự án, công trình nhóm B và C.

Sau khi có kết quả thẩm duyệt về phòng cháy và chữa cháy, cơ quan thẩm duyệt gửi chủ đầu tư và đồng thời cơ quan chủ trì 01 bản.

b) Trường hợp thẩm định dự án, báo cáo kinh tế - kỹ thuật, thiết kế cơ sở, thiết kế kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công có yêu cầu về phòng cháy, chữa cháy và bảo vệ môi trường:

- Quy trình phối hợp và thời gian thực hiện thẩm định của Sở quản lý công trình xây dựng chuyên ngành, Phòng chức năng quản lý cấp huyện, phòng Cảnh sát PCCC&CNCH – Công an tỉnh thực hiện theo như quy định tại điểm a khoản 3 điều này.

- Đối với dự án chỉ yêu cầu lập kế hoạch bảo vệ môi trường:

+ Sở Tài nguyên và Môi trường xác nhận đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường đối với các dự án thuộc đối tượng quy định tại Phụ lục 5.1, Thông tư số 27/2015/TT-BTNMT ngày 29 tháng 5 năm 2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường (sau đây gọi là Thông tư số 27/2015/TT-BTNMT);

+ Ủy ban nhân dân cấp huyện xác nhận đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường của dự án, phương án sản xuất, kinh doanh, dịch vụ thuộc đối tượng quy định tại Khoản 2 Điều 32 Thông tư số 27/2015/TT-BTNMT.

Cơ quan xác nhận đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường (Sở Tài nguyên và Môi trường hoặc UBND cấp huyện) có trách nhiệm xem xét, xác nhận đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường đối với hồ sơ đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường. Trường hợp chưa xác nhận phải có thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do. Giấy xác nhận Đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường hoặc thông báo về việc chưa xác nhận đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường gửi đồng thời cho chủ đầu tư và cơ quan chủ trì thẩm định theo thời gian cụ thể như sau:

Ban hành Giấy xác nhận đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường hoặc thông báo về việc chưa xác nhận đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường trong thời gian 10 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

- Đối với dự án yêu cầu lập báo cáo đánh giá tác động môi trường:

+ Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức thẩm định và trình UBND tỉnh phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường đối với các dự án thuộc đối tượng phải lập báo cáo đánh giá tác động môi trường quy định tại Phụ lục II, Nghị định số 18/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ quy định về quy hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường, kế hoạch bảo vệ môi trường;

+ Thời gian thẩm định và phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường thực hiện theo quy định tại Điểm b, Khoản 2, Điều 14 Nghị định số 18/2015/NĐ-CP và Khoản 2, Điều 9, Thông tư số 27/2015/TT-BTNMT, cụ thể như sau:

Thời gian thẩm định Báo cáo đánh giá tác động môi trường không quá 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, hợp lệ cơ quan thẩm định có trách nhiệm có ý kiến bằng văn bản thông báo cho chủ đầu tư biết trong thời gian không quá 05 ngày làm việc để chủ đầu tư chỉnh sửa, bổ sung.

+ Sau khi Báo cáo đánh giá tác động môi trường được thẩm định, chủ dự án có trách nhiệm hoàn chỉnh hồ sơ gửi cơ quan thẩm định hồ sơ để phê duyệt. Thời gian cơ quan có thẩm quyền phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường được thực hiện không quá 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Nếu hồ sơ chưa đủ điều kiện để phê duyệt thì cơ quan thẩm định phải có văn bản nêu rõ lý do từ chối phê duyệt trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ.

4. Cơ quan chủ trì thẩm định có trách nhiệm tiếp nhận kết quả thẩm định của các cơ quan phối hợp để tổng hợp và thông báo kết quả thẩm định cho chủ đầu tư.

5. Các trường hợp chưa thể có kết quả thẩm định, phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án:

Đối với trường hợp dự án chưa thể có kết quả thẩm định, phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường, sau khi tổng hợp ý kiến thẩm định của Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở quản lý công trình xây dựng chuyên ngành, Phòng chức năng quản lý cấp huyện thông báo kết quả thẩm định dự án cho chủ dự án/chủ đầu tư, trong đó yêu cầu chủ đầu tư có trách nhiệm cập nhật kết quả thẩm định, phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường trước khi trình phê duyệt dự án.

Trường hợp kết quả thẩm định, phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường làm thay đổi quy mô thiết kế cơ sở, thiết kế xây dựng công trình thì chủ đầu tư có trách nhiệm trình Sở quản lý công trình xây dựng chuyên ngành, Phòng chức năng quản lý cấp huyện thẩm định lại.

Điều 5. Trách nhiệm phối hợp

1. Trách nhiệm chung của các Sở quản lý công trình xây dựng chuyên ngành, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH – Công an tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường, Phòng có chức năng quản lý cấp huyện.

a) Niêm yết công khai Quy chế này cùng với các Quy trình giải quyết thủ tục hành chính về thẩm định tại mỗi cơ quan.

b) Thông báo kịp thời các văn bản yêu cầu bổ sung, chỉnh sửa hồ sơ, kết quả thẩm định cho các cơ quan thẩm định liên quan.

2. Trách nhiệm cụ thể của các cơ quan thẩm định

a) Sở quản lý công trình xây dựng chuyên ngành, Phòng chức năng quản lý cấp huyện:

- Xem xét, tổng hợp các kết quả thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy và chữa cháy, thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường trong văn bản thông báo kết quả thẩm định dự án đầu tư xây dựng, thẩm định thiết kế xây dựng công trình.

- Tuân thủ quy định về quyền, trách nhiệm của cơ quan, tổ chức chủ trì thẩm định theo quy định tại Điều 71 và Điều 87 của Luật Xây dựng.

b) Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH – Công an tỉnh: Tổ chức thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy và chữa cháy theo quy định tại Điều 15 Nghị định số 79/2014/NĐ-CP ngày 31/7/2014 của Chính phủ.

c) Sở Tài nguyên và Môi trường: Tổ chức thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường theo quy định tại Điều 14 của Nghị định số 18/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ.

3. Trách nhiệm của cơ quan chủ trì thẩm định: Tổng hợp, thông báo kết quả thẩm định bằng văn bản gửi cơ quan, tổ chức tham gia thẩm định dự án và báo cáo người quyết định đầu tư.

Điều 6. Trách nhiệm của chủ đầu tư

1. Chuẩn bị hồ sơ theo quy định của pháp luật chuyên ngành và trình thẩm định đồng thời đến Sở quản lý công trình xây dựng chuyên ngành, Phòng có chức năng quản lý xây dựng cấp huyện để thẩm định.

2. Thông báo kịp thời cho cơ quan thẩm định liên quan về thời gian tiếp nhận hồ sơ và ngày hẹn trả kết quả thẩm định.

3. Cung cấp kịp thời các văn bản yêu cầu bổ sung, chỉnh sửa hồ sơ, kết quả thẩm định của các cơ quan thẩm định có liên quan.

4. Kiểm tra, soát xét và chịu trách nhiệm trước cơ quan thẩm định và pháp luật về tính pháp lý, nội dung của hồ sơ trình thẩm định; giải trình, hoàn thiện hồ sơ trình thẩm định theo yêu cầu của cơ quan thẩm định.

Mục 2

NỘI DUNG PHỐI HỢP TRONG CÔNG TÁC KIỂM TRA NGHIỆM THU KHI HOÀN THÀNH CÔNG TRÌNH

Điều 7. Nội dung phối hợp

1. Các Sở quản lý công trình xây dựng chuyên ngành, Phòng chức năng quản lý cấp huyện, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH - Công an tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường cùng phối hợp thực hiện đồng thời việc kiểm tra công tác nghiệm thu công trình, công tác phòng cháy & chữa cháy và kiểm tra xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường phục vụ giai đoạn vận hành của dự án.

2. Các Sở quản lý công trình xây dựng chuyên ngành, Phòng chức năng quản lý cấp huyện thực hiện việc tiếp nhận báo cáo hoàn thành công trình, hạng mục công trình đưa vào khai thác sử dụng do chủ đầu tư gửi đến.

3. Nội dung kiểm tra công tác nghiệm thu khi hoàn thành thi công xây dựng công trình, hạng mục công trình đưa vào sử dụng của cơ quan chuyên môn về xây dựng; kiểm tra công tác phòng cháy và chữa cháy của cơ quan cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ và kiểm tra xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường của cơ quan Tài nguyên môi trường được thực hiện theo quy định của pháp luật chuyên ngành.

Điều 8. Cơ chế phối hợp kiểm tra

1. Cơ quan chủ trì lập kế hoạch và tổ chức kiểm tra;

Trong trường hợp dự án đầu tư xây dựng công trình gồm nhiều công trình, hạng mục công trình có loại và cấp khác nhau thuộc đối tượng kiểm tra theo quy định tại Khoản 1 Điều 32 Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12/5/2015 của Chính phủ thì Cơ quan chủ trì lập kế hoạch và tổ chức kiểm tra là cơ quan quản lý công trình, hạng mục công trình chính có cấp cao nhất của dự án đầu tư xây dựng công trình.

Thành viên tham gia kiểm tra là đại diện các cơ quan quản lý công trình xây dựng chuyên ngành có hạng mục công trình liên quan nằm trong dự án đầu tư xây dựng công trình có yêu cầu kiểm tra và đại diện cơ quan Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, cơ quan Tài nguyên môi trường.

2. Cơ quan phối hợp cử cán bộ phối hợp tham gia kiểm tra;

Ngay sau khi nhận được văn bản của Cơ quan chủ trì kiểm tra, Sở quản lý công trình xây dựng chuyên ngành, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH – Công an tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường, Phòng chức năng quản lý cấp huyện có trách nhiệm cử thành viên có chuyên môn phù hợp với lĩnh vực tham gia kiểm tra.

3. Quá trình kiểm tra, nghiệm thu:

Các thành viên kiểm tra độc lập tại hiện trường, có ý kiến nhận xét, báo cáo cơ quan chủ trì, lãnh đạo đơn vị trực tiếp quản lý và chịu trách nhiệm đối với kết quả kiểm tra về lĩnh vực chuyên môn do mình thực hiện.

4. Trường hợp thực hiện độc lập theo đề nghị của Chủ đầu tư:

Trong một số trường hợp theo đề nghị của Chủ đầu tư, việc kiểm tra nghiệm thu về phòng cháy và chữa cháy, kế hoạch bảo vệ môi trường và kiểm tra công tác nghiệm thu hoàn thành đưa công trình vào sử dụng có thể thực hiện độc lập. Sau khi kết thúc đợt kiểm tra, cơ quan phối hợp có trách nhiệm gửi thông báo kết quả kiểm tra bằng văn bản đến cơ quan chủ trì mà không cần tham gia đoàn phối hợp;

5. Cơ quan chủ trì tổng hợp kết quả kiểm tra và thông báo kết quả nghiệm thu theo các quy định hiện hành;

Điều 9. Trách nhiệm của các thành viên kiểm tra, nghiệm thu

1. Trách nhiệm của cơ quan chủ trì kiểm tra:

Ngoài trách nhiệm quy định tại Khoản 3 điều này, cơ quan chủ trì kiểm tra còn có trách nhiệm sau:

- Chịu trách nhiệm chung về hoạt động của đợt kiểm tra;

- Phân công nhiệm vụ cho các thành viên;

- Chủ trì, điều hành các cuộc họp và chủ trì xử lý các kiến nghị của các thành viên kiểm tra và các cơ quan liên quan trong quá trình kiểm tra.

2. Trách nhiệm của đại diện các cơ quan liên quan.

Ngoài trách nhiệm quy định tại Khoản 3 điều này, đại diện các đơn vị còn có trách nhiệm sau:

- Chịu trách nhiệm về hoạt động của thành viên do mình phụ trách;

- Tổng hợp kết quả kiểm tra về lĩnh vực do mình phụ trách;

- Báo cáo đoàn kiểm tra và lãnh đạo đơn vị trực tiếp quản lý về kết quả thực hiện kiểm tra.

3. Trách nhiệm của các thành viên kiểm tra.

- Nghiên cứu hồ sơ liên quan đến lĩnh vực chuyên môn do mình phụ trách;

- Tham gia cuộc họp kết luận của cuộc kiểm tra và các hoạt động kiểm tra hiện trường. Trường hợp không tham gia cuộc họp kết luận của cuộc kiểm tra, thành viên cuộc kiểm tra phải gửi lại ý kiến nhận xét bằng văn bản; cho ý kiến nhận xét, đánh giá về nội dung kiểm tra (thuộc lĩnh vực do mình phụ trách) theo phân công và chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực, khách quan đối với những nhận xét, đánh giá của mình.

Điều 10. Trình tự thực hiện kiểm tra

1. Báo cáo hoàn thành công trình xây dựng

Tối thiểu trước 15 ngày dự kiến tổ chức nghiệm thu đưa công trình xây dựng vào sử dụng đối với công trình xây dựng cấp I, cấp đặc biệt hoặc trước 10 ngày đối với các công trình còn lại so với ngày chủ đầu tư dự kiến tổ chức nghiệm thu, chủ đầu tư gửi báo cáo hoàn thành thi công xây dựng công trình xây dựng, trong đó nêu rõ các nội dung liên quan đến phòng cháy và chữa cháy về cơ quan chủ trì và cơ quan phối hợp để thực hiện việc kiểm tra.

2. Tiếp nhận thông tin, lên kế hoạch kiểm tra.

a) Sau khi nhận được báo cáo hoàn thành công trình của chủ đầu tư, trên cơ sở quy mô, tính chất, đặc điểm công trình, cơ quan chủ trì lập kế hoạch kiểm tra và liên hệ với cơ quan phối hợp đề nghị cử người tham gia đợt kiểm tra;

b) Cơ quan phối hợp có trách nhiệm cử cán bộ có chuyên môn tham gia đợt kiểm tra, chủ động liên lạc với các cơ quan chuyên môn tại địa phương thuộc lĩnh vực do mình phụ trách (nếu cần thiết), xác định số lượng cán bộ tham gia đợt kiểm tra, thông báo đến cơ quan chủ trì bằng văn bản trong thời gian không quá 07 ngày làm việc;

c) Cơ quan chủ trì có trách nhiệm tổng hợp, phát hành văn bản thông báo kế hoạch, nội dung kiểm tra gửi chủ đầu tư;

d) Nội dung kiểm tra đối với từng lĩnh vực chuyên môn được các cơ quan chuyên môn chuẩn bị và gửi cho cơ quan chủ trì để tổng hợp, hướng dẫn chủ đầu tư trước đợt kiểm tra.

3. Tổ chức kiểm tra.

a) Tiến hành kiểm tra tại hiện trường công trình và hồ sơ nghiệm thu công trình của chủ đầu tư theo kế hoạch, nội dung trong thông báo. Thời gian thực hiện công tác kiểm tra không quá 03 ngày làm việc tùy thuộc vào quy mô, tính chất, đặc điểm công trình. Kết quả công tác kiểm tra được lập thành biên bản và đại diện các bên ký xác nhận;

b) Cơ quan chủ trì họp, trao đổi với các bên có liên quan, ý kiến nhận xét của các thành viên, kết luận sơ bộ về kết quả kiểm tra theo từng lĩnh vực;

c) Trường hợp các thành viên kiểm tra hoàn thành khối lượng công việc trong các thời gian khác nhau hoặc tổ chức kiểm tra độc lập theo đề nghị của chủ đầu tư, các thành viên có thể tổ chức họp độc lập với chủ đầu tư và gửi ý kiến nhận xét bằng văn bản tới cơ quan chủ trì kiểm tra mà không cần tham dự buổi họp kết luận chung.

4. Thông báo kết quả kiểm tra.

a) Căn cứ vào kết quả làm việc của đợt kiểm tra, các thành viên có trách nhiệm báo cáo cơ quan chủ trì kiểm tra và lãnh đạo đơn vị trực tiếp quản lý để ra văn bản thông báo kết luận đợt kiểm tra;

b) Căn cứ vào văn bản thông báo kết luận đợt kiểm tra của Cơ quan phối hợp (văn bản nghiệm thu về phòng cháy và chữa cháy) và kết quả làm việc đợt kiểm tra, cơ quan chủ trì ra văn bản thông báo kết quả nghiệm thu của chủ đầu tư trong thời hạn 15 ngày làm việc, kể từ ngày kết thúc đợt kiểm tra;

c) Cơ quan phối hợp có trách nhiệm gửi thông báo kết quả kiểm tra bằng văn bản đến cơ quan chủ trì để tổng hợp trong khoảng thời gian nêu trên (kể cả trong trường hợp các cơ quan phối hợp tổ chức kiểm tra độc lập theo nhu cầu của chủ đầu tư);

d) Trường hợp chủ đầu tư phải thực hiện các quy định tại Khoản 5 Quy trình này thì thời hạn phát hành văn bản thông báo kết quả kiểm tra công tác nghiệm thu của chủ đầu tư được tính từ khi chủ đầu tư hoàn thành các yêu cầu này.

5. Yêu cầu khắc phục các tồn tại.

Trong trường hợp phát hiện công trình còn các tồn tại, khiếm khuyết chưa thể chấp thuận nghiệm thu, đoàn kiểm tra của đợt kiểm tra ra văn bản thông báo kết quả đợt kiểm tra, đề nghị chủ đầu tư khắc phục và báo cáo kết quả thực hiện cho đoàn kiểm tra để xem xét, quyết định. Trường hợp cần thiết, các cơ quan chuyên môn tổ chức kiểm tra độc lập việc khắc phục các tồn tại của Chủ đầu tư đối với chuyên môn do mình phụ trách. Việc thông báo thời gian, kế hoạch kiểm tra, thông báo kết quả kiểm tra được thực hiện bằng văn bản và thông báo với cơ quan chủ trì đợt kiểm tra và chờ kết quả.

Mục 3

NỘI DUNG PHỐI HỢP TRONG CÔNG TÁC CẤP GIẤY PHÉP XÂY DỰNG

Điều 11. Cơ chế phối hợp

1. Cơ quan cấp giấy phép xây dựng (GPXD) khi thẩm định hồ sơ nếu thấy cần thiết thì đề nghị các cơ quan quản lý nhà nước về những lĩnh vực liên quan đến công trình xây dựng tham gia ý kiến bằng văn bản.

2. Các cơ quan liên quan có trách nhiệm phối hợp với cơ quan đầu mối; cung cấp đầy đủ thông tin theo các quy định hiện hành về thành phần, số lượng hồ sơ, các khoản phí và lệ phí (nếu có), các mẫu đơn, tờ khai...; yêu cầu và điều kiện thực hiện thủ tục theo quy định cho Bộ phận một cửa liên thông để thực hiện niêm yết công khai.

3. Khi tiếp nhận hồ sơ do Bộ phận một cửa liên thông chuyển đến, các cơ quan liên quan có trách nhiệm tiếp nhận, giải quyết nhanh nhất trong thời gian quy định; hướng dẫn hoàn thiện và bổ sung hồ sơ trong trường hợp sau khi thẩm định hồ sơ không bảo đảm theo yêu cầu.

Điều 12. Thẩm quyền về cấp giấy phép xây dựng

Trừ các công trình cấp đặc biệt thuộc thẩm quyền cấp phép của Bộ Xây dựng theo quy định tại Khoản 1, Điều 103 Luật Xây dựng, thẩm quyền cấp giấy phép các công trình xây dựng còn lại trên địa bàn tỉnh được quy định như sau:

1. UBND tỉnh cấp giấy phép xây dựng:

- Công trình cấp I , cấp II theo phân cấp công trình;

- Công trình tôn giáo;

- Công trình tượng đài, tranh hoành tráng được xếp hạng;

- Công trình quản cáo: đối với công trình quảng cáo ngoài trời, độc lập hoặc gắn vào công trình của các tổ chức có quy mô diện tích ≥ 40m2.

Cơ quan tiếp nhận, thẩm tra hồ sơ trình UBND tỉnh là Sở Xây dựng.

2. Sở Xây dựng cấp giấy phép xây dựng:

- Công trình không theo tuyến nằm trên các tuyến, trục đường chính trong đô thị và nhà ở riêng lẻ có quy mô từ 08 tầng trở lên (mặt cắt ngang đường ≥30m).

- Công trình theo tuyến trong và ngoài đô thị;

- Công trình quảng cáo của tổ chức và cá nhân có diện tích ≥20m2 và <40m2 gắn vào công trình xây dựng có sẵn (nhà ở) trong đô thị;

- Công trình cấp III có ảnh hưởng lớn đến cảnh quan, môi trường và an toàn cộng đồng (trừ nhà ở riêng lẻ);

- Công trình nằm trong khu di tích lịch sử - văn hóa cách mạng được xếp hạng và các công trình khác được UBND tỉnh ủy quyền (trừ nhà ở riêng lẻ).

3. UBND cấp huyện cấp giấy phép xây dựng:

UBND cấp huyện cấp phép xây dựng cho các công trình còn lại, công trình cấp phép có thời hạn, nhà ở riêng lẻ trong đô thị và nông thôn thuộc địa giới do mình quản lý (trừ các công trình do UBND tỉnh và Sở Xây dựng cấp phép xây dựng)

4. Đối với các dự án đầu tư gồm nhiều công trình có loại và cấp khác nhau trong trường hợp chủ đầu tư đề nghị cấp giấy phép xây dựng cho cả dự án thì cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng căn cứ theo công trình có cấp cao nhất của dự án thực hiện. Trường hợp chủ đầu tư đề nghị cấp giấy phép xây dựng công trình theo giai đoạn của dự án thì thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng công trình thực hiện theo thẩm quyền cấp phép quy định.

5. Cơ quan cấp giấy phép xây dựng là cơ quan có thẩm quyền điều chỉnh, gia hạn, cấp lại và thu hồi giấy phép xây dựng do mình cấp.

Điều 13. Quy trình tiếp nhận và trả kết quả

1. Quy trình tiếp nhận thủ tục cấp Giấy phép xây dựng thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND tỉnh:

a) Cơ quan chủ trì: Sở Xây dựng, tổng thời gian thực hiện 20 ngày.

b) Tiếp nhận hồ sơ: Chủ đầu tư nộp hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thực hiện cơ chế Một cửa liên thông (BPMCLT), BPMCLT kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ theo quy định. Nếu hồ sơ hợp lệ thì tiếp nhận, cập nhật phần mềm, in phiếu hẹn hoặc hướng dẫn để chủ đầu tư hoàn thiện hồ sơ đối với hồ sơ không đáp ứng theo quy định.

Cán bộ tiếp nhận chuyển hồ sơ về Sở Xây dựng giải quyết, thời gian: 01 ngày.

c) Xử lý hồ sơ: Cơ quan chủ trì tổ chức thẩm định, kiểm tra thực địa thời gian: 05 ngày làm việc kể từ ngày chuyển hồ sơ về cơ quan thẩm định.

- Trường hợp tài liệu đã đầy đủ, đúng theo quy định và theo thực tế thì tiến hành thẩm định các bước tiếp theo.

- Trường hợp tài liệu còn thiếu, tài liệu không đúng theo quy định hoặc kiểm tra không đúng với thực tế, cơ quan thẩm định thông báo một lần bằng văn bản cho Chủ đầu tư bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ trong thời gian 05 ngày làm việc (Văn bản đồng thời gửi đến BPMCLT để theo dõi giải quyết), trường hợp bổ sung hồ sơ vẫn không đáp ứng được các nội dung theo thông báo thì trong thời hạn 03 ngày làm việc, cơ quan thẩm định có trách nhiệm thông báo đến Chủ đầu tư về lý do không cấp phép xây dựng.

- Đối với hồ sơ hoàn thiện, trong trường hợp cần thiết, phải xin ý kiến các cơ quan liên quan, cơ quan chủ trì thẩm định gửi văn bản lấy ý kiến của các cơ quan quản lý nhà nước về những lĩnh vực liên quan đến công trình xây dựng theo quy định của pháp luật. Các cơ quan quản lý nhà nước được hỏi xin ý kiến có trách nhiệm trả lời bằng văn bản về những nội dung thuộc chức năng quản lý của mình trong thời gian 05 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ. Sau thời hạn trên nếu các cơ quan này không có ý kiến thì được coi là đã đồng ý và phải chịu trách nhiệm về những nội dung thuộc chức năng quản lý của mình, Sở Xây dựng chuyển hồ sơ cho BPMCLT.

d)Trả kết quả: BPMCLT trả kết quả về cho Chủ đầu tư: Thời gian 01 ngày.

Trường hợp đến thời hạn trả kết quả về BPMCLT nhưng cần phải xem xét thêm thì cơ quan cấp phép xây dựng thông báo bằng văn bản quan BPMCLT để thông báo cho Chủ đầu tư biết lý do, đồng thời báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét và chỉ đạo, thời gian không quá 10 ngày.

Chủ đầu tư nộp lệ phí theo quy định và nhận Giấy phép xây dựng.

Trường hợp hồ sơ không đủ điều kiện giải quyết: BPMCLT trả lại hồ sơ kèm theo thông báo bằng văn bản và nêu lý do không giải quyết hồ sơ. Trường hợp phải gia hạn thêm thời gian để giải quyết và được cấp có thẩm quyền chấp thuận, BPMCLT thông báo thời hạn trả kết quả lần sau và nêu rõ lý do.

2. Quy trình tiếp nhận thủ tục cấp Giấy phép xây dựng thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng:

a) Cơ quan chủ trì: Sở Xây dựng, tổng thời gian thực hiện 20 ngày.

b) Tiếp nhận hồ sơ: Chủ đầu tư nộp hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thực hiện cơ chế Một cửa liên thông (BPMCLT), BPMCLT kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ theo quy định. Nếu hồ sơ hợp lệ thì tiếp nhận, cập nhật phần mềm, in phiếu hẹn hoặc hướng dẫn để CĐT hoàn thiện hồ sơ đối với hồ sơ không đáp ứng theo quy định.

Cán bộ tiếp nhận chuyển hồ sơ về Sở Xây dựng giải quyết, thời gian: 01 ngày.

c) Xử lý hồ sơ: Cơ quan chủ trì tổ chức thẩm định, kiểm tra thực địa thời gian: 05 ngày làm việc kể từ ngày chuyển hồ sơ về cơ quan thẩm định.

- Trường hợp tài liệu đã đầy đủ, đúng theo quy định và theo thực tế thì tiến hành thẩm định các bước tiếp theo.

- Trường hợp tài liệu còn thiếu, tài liệu không đúng theo quy định hoặc kiểm tra không đúng với thực tế, cơ quan thẩm định thông báo một lần bằng văn bản chi Chủ đầu tư bổ sung, hoàng chỉnh hồ sơ trong thời gian 05 ngày làm việc (Văn bản đồng thời gửi đến BPMCLT để theo dõi giải quyết), trường hợp bổ sung hồ sơ vẫn không đáp ứng được các nội dung theo thông báo thì trong thời hạn 03 ngày làm việc, cơ quan thẩm định có trách nhiệm thông báo đến Chủ đầu tư về lý do không cấp phép xây dựng.

- Đối với hồ sơ hoàn thiện, trong trường hợp cần thiết, phải xin ý kiến các cơ quan liên quan, cơ quan chủ trì thẩm định gửi văn bản lấy ý kiến của các cơ quan quản lý nhà nước về những lĩnh vực liên quan đến công trình xây dựng theo quy định của pháp luật. Các cơ quan quản lý nhà nước được hỏi xin ý kiến có trách nhiệm trả lời bằng văn bản về những nội dung thuộc chức năng quản lý của mình trong thời gian 05 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ. Sau thời hạn trên nếu các cơ quan này không có ý kiến thì được coi là đã đồng ý và phải chịu trách nhiệm về những nội dung thuộc chức năng quản lý của mình, Sở Xây dựng chuyển hồ sơ cho BPMCLT.

d) Trả kết quả: BPMCLT trả kết quả về cho Chủ đầu tư: Thời gian 01 ngày.

Trường hợp đến thời hạn trả kết quả về BPMCLT nhưng cần phải xem xét thêm thì cơ quan cấp phép xây dựng thông báo bằng văn bản quan BPMCLT để thông báo cho Chủ đầu tư biết lý do, đồng thời báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét và chỉ đạo, thời gian không quá 10 ngày.

Chủ đầu tư nộp lệ phí theo quy định và nhận Giấy phép xây dựng.

Trường hợp hồ sơ không đủ điều kiện giải quyết: BPMCLT trả lại hồ sơ kèm theo thông báo bằng văn bản và nêu lý do không giải quyết hồ sơ. Trường hợp phải gia hạn thêm thời gian để giải quyết và được cấp có thẩm quyền chấp thuận, BPMCLT thông báo thời hạn trả kết quả lần sau và nêu rõ lý do.

Điều 14. Trách nhiệm của các cơ quan liên quan

1. Trách nhiệm các sở, ngành giải quyết thủ tục hành chính

- Tổ chức cấp giấy phép xây dựng theo thẩm quyền; tổng hợp báo cáo UBND tỉnh, Bộ Xây dựng định kỳ (6 tháng, 1 năm và báo cáo đột xuất) khi có yêu cầu về công tác cấp phép xây dựng, quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh.

- Chấp hành đúng các quy định của pháp luật về cấp phép xây dựng, không được gây phiền hà, nhũng nhiễu người xin giấy phép xây dựng.

- Niêm yết công khai các thủ tục, quy trình cấp phép xây dựng tại nơi cấp phép theo quy định của pháp luật.

- Khi cần làm rõ thông tin liên quan đến các cơ quan khác để phục vụ việc cấp phép xây dựng mà không thuộc trách nhiệm của tổ chức, cá nhân xin cấp phép xây dựng thì cơ quan cấp phép xây dựng có trách nhiệm lấy ý kiến cơ quan có liên quan.

2. Trách nhiệm của các sở, ngành liên quan.

a) Sở Xây dựng: Tham gia ý kiến đối với các công trình ảnh hưởng đến kiến trúc cảnh quan; về địa điểm xây dựng, sự phù hợp các công trình với quy hoạch xây dựng được phê duyệt.

b) Sở Tài nguyên và Môi trường: Tham gia ý kiến đối với các công trình xin cấp Giấy phép xây dựng khi chưa hoàn chỉnh về giấy tờ đất đai thuộc thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của UBND tỉnh;

c) Sở Giao thông vận tải:

- Phối hợp với các cơ quan cấp phép trong công tác cấp giấy phép xây dựng và quản lý việc xây dựng các công trình hạ tầng kỹ thuật, công trình quảng cáo xây dựng trong lộ giới các tuyến đường thuộc thẩm quyền quản lý.

- Tham gia ý kiến đối với các công trình ảnh hướng đến hành lang an toàn giao thông, công trình không theo tuyến nằm trên các tuyến tỉnh lộ, quốc lộ  được ủy thác quản lý có quy hoạch, kế hoạch nâng cấp, cải tạo, mở rộng đường giao thông.

d) Sở Công thương: Tham gia ý kiến đối với các công trình ảnh hướng đến hành lang an toàn lưới điện, công trình điện, các công trình công nghiệp chuyên ngành, các công trình dầu khí.

đ) Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: Tham gia ý kiến đối với các công trình ảnh hưởng đến phạm vi bảo vệ đê điều, không gian thoát lũ, công trình thủy lợi.

e) Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH – Công an tỉnh: thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy, chữa cháy các dự án, công trình theo quy định của pháp luật.

3. Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã; các phòng ban, đơn vị trực thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã: Thực hiện tham gia ý kiến theo phạm vi, lĩnh vực quản lý của mình khi có đề nghị của cơ quan đầu mối.

Chương III

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 15. Chế độ cung cấp thông tin, báo cáo giữa các cơ quan phối hợp

1. Thực hiện trao đổi thông tin:

Để đẩy nhanh tiến độ thực hiện công tác thẩm định, kiểm tra nghiệm thu công trình xây dựng, cấp giấy phép xây dựng, các cơ quan thực hiện trao đổi thông tin liên quan (Thời gian tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả, các văn bản yêu cầu chủ đầu tư bổ sung, chỉnh sửa hồ sơ, kết quả thẩm định, lấy ý kiến, trao đổi nghiệp vụ) theo nguyên tắc thứ tự ưu tiên sau:

- Mỗi cơ quan cung cấp 01 địa chỉ email công vụ để trao đổi thông tin hoặc thông qua công văn đến điện tử tại văn phòng điện tử của tỉnh Bắc Kạn.

- Thông qua công văn đến bằng đường bưu điện, fax, điện thoại.

2. Báo cáo định kỳ hàng năm.

Các Sở quản lý công trình xây dựng chuyên ngành, Phòng chức năng quản lý cấp huyện thực hiện việc báo cáo định kỳ trước ngày 15 tháng 11 hàng năm hoặc báo cáo đột xuất khi có yêu cầu về tình hình tổ chức thực hiện theo Quy chế về Sở Xây dựng để tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh và gửi các cơ quan phối hợp biết.

Điều 16. Tổ chức thực hiện

1. Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố tổ chức triển khai thực hiện Quy chế này.

2. Thủ trưởng các cơ quan có liên quan tổ chức rà soát, xây dựng Quy trình giải quyết thủ tục hành chính về thẩm định, kiểm tra công tác nghiệm thu và cấp phép xây dựng tại cơ quan mình và niêm yết công khai để thực hiện.

3. Những nội dung liên quan đến công tác phối hợp thẩm định, kiểm tra nghiệm thu khi hoàn thành công trình xây dựng và cấp giấy phép xây dựng với phòng cháy, chữa cháy và đánh giá tác động môi trường đối với các công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn không được quy định tại Quy chế này thì thực hiện theo các quy định hiện hành của Nhà nước.

4. Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có vướng mắc, kịp thời phản ảnh bằng văn bản về Sở Xây dựng để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét theo quy định./.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

CHỦ TỊCH

# Text boxes

DỰ THẢO

DỰ THẢO